Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционные программы.

Наш сайт: rostpromproect.com    эл почта  dicon@rostpromproect.com

тел +79185733351

АДМИНИСТРАЦИЯ

САМОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.03.2017 года № 31 с. Большой Самовец |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной комплексной программы «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения на 2017-2019 г.г. и на период до 2021 года». |  |

В соответствии с Федеральными законами  № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 210 - ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Воронежской области № 626-П от 26.11.2008 г. «О концепции областной целевой программы «реформирование жилищно - коммунального комплекса Воронежской области на 2004-2010 гг.»,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  администрация Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную комплексную программу «Развитие системы коммунальной инфраструктуры  Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района на 2017-2019 г.г. и на период до 2021 года.».

2.Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в сборнике нормативно-правовых актов «Муниципальный вестник Самовецкого сельского поселения».

4.Контроль за исполнением программных мероприятий оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                Н.И.Дорохин

Утверждена

Постановлением  администрации                                                                                                                Самовецкого сельского поселения

от  24.03.2017 г.  №  31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

САМОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017 – 2019 г.г. И НА ПЕРИОД    ДО 2021 ГОДА.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

САМОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017 – 2019 г.г. И НА ПЕРИОД    ДО 2021 ГОДА.

Паспорт  программы

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения на 2017-2019 и на период до 2021 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление правительства области от 26.11.2008 №621-п «о концепции областной целевой программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области на 2004-2010 г.г. |
| Заказчик Программы | Администрация Самовецкого сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Самовецкого сельского поселения |
| Руководитель программы | Глава Администрации Самовецкого сельского поселения. |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения. 2. Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения . 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Самовецкого сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения Самовецкого сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 1-ый этап 2017-2019 гг. 2-ой этап 2020-2021 гг. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения и водоотведения. - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов - развитие системы газоснабжения и газоотведения |
| Исполнители основных мероприятий | 1 Администрация Самовецкого сельского поселения |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы и ответственный за разработку программы : - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологической обстановки Самовецкого сельского поселения. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения ; - повышение экологической безопасности в поселении ; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Самовецкого сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды Самовецкого сельского поселения. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для  существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения на 2017-2019 и на период до 2021 года разработана на основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-П «О концепции областной целевой программы «реформирование жилищно - коммунального хозяйства Воронежской области на 2004-2010 г.г.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е.  водоснабжение ), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями  Самовецкого сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений  данная программа ориентирована на устойчивое развитие Самовецкого сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Самовецкого сельского поселения по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Существующее  положение  коммунальной

инфраструктуры  Самовецкого сельского поселения

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Самовецкого сельского поселения  и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В Самовецком сельском поселении  существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Администрация Самовецкого сельского поселения предоставляет весь спектр услуг водоснабжения  потребителям поселения, которыми пользуются многие  жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций поселения на условиях софинансирования.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников – 2-х скважин.  На водозаборах  установлены глубинные насосы марки ЭВЦ различной мощности.  Водозаборы   работают в автономном часовом режиме, в зависимости от потребности населения в воде, очистка воды не производится.

В питьевой воде содержание железа составляет 0,9 мг/дм3, Что значительно превышает допустимую норму – 0,3 мг./дм3.

Также  забор воды населением поселения осуществляется из колодцев . При этом возникают проблемы с забором воды в зимний период, при значительном понижении температуры наружного воздуха, замерзание воды.

Протяженность водопроводных сетей – 15000 м. Водопроводные сети на  100% труб пластмасс . Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 2 %.  Случаев аварийных ситуаций возникают редко. Поскольку  водоснабжение всего населенного пункта  новое, что в свою очередь вызывает  хорошее  качество  водоснабжения.

Самовецкое сельское поселение – 2  скважины

Забор воды также производится и из  колодцев.

Протяженность водопроводных сетей – 15,000 км.

Износ водопроводных сетей составляет – 2%. .

В д. Колодеевка и д. Грязцы , там  где отсутствует водопровод , забор воды осуществляется из  шахтных колодцев.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Сбор и утилизацию твердых бытовых отходов в Самовецком сельском поселении  производит МКП г.Эртиль по благоустройству.

Земельный участок, используемый под полигон ТБО, предприятие арендует у Администрации Эртильского муниципального района.

На полигоне утилизируются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и строительный мусор, садово-парковый смет и некоторые виды промышленных отходов 3-4 класса опасности. а также неопасные отходы ( отходы абразивных материалов и др.).

По всей площади участка складирования полигона предусмотрено устройство котлованов (2 штуки) с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции ТБО, которая должна осуществляться в летний период ежесуточно, что не соблюдается, в связи с отсутствием спецтехники. Ежеквартально наемным бульдозером отходы буртуются.

В нарушении санитарно-эпидемиологических требований ограждение на участках складирования и размещения хозяйственно-бытовых отходов полигона отсутствует. А также отсутствует и освещение полигона ТБО.

Технологические процессы по утилизации  отходов должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв.

На настоящий момент администрация не имеет проектной документации на полигон ТБО, программы производственного контроля полигона, что в свою очередь приводит к нарушению законодательства РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Самовецкое сельское поселение вошло в программу Генеральной схемы  очистки территорий Эртильского муниципального района Воронежской области.

Перспектива развития коммунальной

инфраструктуры Самовецкого сельского поселения..

.

Система водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития системы водоснабжения  Самовецкого сельского поселения предусматривают:

- повышение надежности водоснабжения ;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

Модернизация отдельных участков, существующих водопроводных сетей   в  Самовецком    сельском поселении, с применением труб из современных материалов.

Модернизация водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и водоразборных колонок.

Строительство и ремонт шахтных колодцев в отдельных населенных пунктах сельских поселений, где отсутствует система водоснабжения, позволит обеспечить жителей водой.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Планируется  создание условий сохранения и развития природного комплекса  Самовецкого сельского поселения , выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения .

Основные  цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Самовецкого сельского поселения , в том числе оптимизация, строительство и модернизация коммунальных систем, водоснабжения,  и утилизации твердых бытовых отходов.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры  Самовецкого сельского поселения.

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуре  Самовецкого сельского поселения. .

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Самовецкого сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения  Самовецкого сельского поселения..

Сроки реализации Программы: 2017-2019 гг. и на период до 2021 года.

Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета выделяемые на целевые программы  Воронежской области, средства местного бюджета, средства, полученные за счет установленных надбавок к ценам и тарифам для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  Самовецкого сельского поселения,  основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Перспектива развития коммунальной

инфраструктуры Самовецкого сельского поселения..

.

Система водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития системы водоснабжения  Самовецкого сельского поселения предусматривают:

- повышение надежности водоснабжения ;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

Модернизация отдельных участков, существующих водопроводных сетей   в Самовецком   сельском поселении, с применением труб из современных материалов.

Модернизация водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и водоразборных колонок.

Строительство и ремонт шахтных колодцев в отдельных населенных пунктах сельских поселений, где отсутствует система водоснабжения, позволит обеспечить жителей водой.

В соответствии с новыми законами обслуживания системы водоснабжения должны вести специализированные организации, которые пока не работают.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Планируется  создание условий сохранения и развития природного комплекса Самовецкого сельского поселения , выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения .

Основные  цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Самовецкого сельского поселения , в том числе оптимизация, строительство и модернизация коммунальных систем , водоснабжения,  и утилизации твердых бытовых отходов.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения.

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуре Самовецкого сельского поселения. .

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития  Самовецкого сельского поселения., создание благоприятных условий для проживания населения Самовецкого сельского поселения..

Сроки реализации Программы: 2017-2019 гг. и на период до 2021 года.

Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета выделяемые на целевые программы Воронежской  области, средства местного бюджета, средства, полученные за счет установленных надбавок к ценам и тарифам для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Самовецкого сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Система программных мероприятий

1.Организация мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация |
| 2 | Разработка инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры | Администрация |
| 3 | Расчет финансовых потребностей по инвестиционным программам, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам, тарифам для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Администрация |
| 4 | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация |
| 5 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Администрация |
| 6 | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса | Администрация |
| 7 | Заключение договоров между Администрацией и организациями коммунального комплекса, определяющие условия реализации инвестиционных программ | Администрация |
| 8 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация |
| 9 | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация |
| 10 | Публикация информации о тарифах и надбавках инвестиционных программ и результатах _мониторинга их выполнения | Администрация |

2.	Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Развитие системы водоснабжения, водоотведения

| п/п | Наименование мероприятий |  | Показатели |  | Потребность в финансовых средствах, тыс рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. |  | 2017 год |  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. |  | 2018 год |  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1 этап 2017 - 2019 г. |  | Всего планируется расходов по 2 этапу, тыс. руб. | 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет поселений |  | Внебюджетные средства |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет поселений |  | Внебюджетные средства |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет поселений |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Бюджет поселений |  | Внебюджетные средства |  | Планируется расходов, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| Самовецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и капитальный ремонт шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство шахтного колодца в д. Грязцы | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  | 83,0 |  |  | 75,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 83,0 |  |  |
| 1,2 | Реконструкция(замена части сруба) шахтных колодцев д. Колодеевка | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 36,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей, модернизация водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 2.2 | Участок сетей водопровода с.Большой Самовец | 15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30610 |  |  | 30610 |  |  | 30610,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30610,0 |  |  |
| 2.2 | Модернизация скважин | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 2,3 | Модернизация башен Рожновского (установка гидроакумуляторов | 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  | 135,5 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 140,5 |  |  |
| 2.4 | Установка глубинных насосов | 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 80,0 |  |  |
| 2.5 | Модернизация водоразборных колонок | 15 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 50 |  | 350 |  |  |
| 2,6 | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 50 |  | 350 |  |  |
| 2,7 | Межевание государственная регистрация земельных участков под башни Рожновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32860 |  |  | 32860 |  |  | 31595,0 |  |  | 1000 |  |  | 265,0 |  | 32860,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32903 |  |  | 32903,0 |  |  | 31656 |  |  | 1012 |  |  | 235 |  | 32900 |  |  |

|  | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района на 2017-2019 г.г. и на период до 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |
| Источники финансирования | ВСЕГО: | 1 этап |  |  |  | 2 этап |
|  |  | по годам |  |  | Всего |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017-2019 годы | 2020 - 2021 годы |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов Самовецкого поселения | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| в том числе: Водоснабжение | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Утилизация ТБО | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

Ресурсное обеспечение программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет.

Организации коммунального комплекса должны, на основе утвержденного Главой Битюг-Матреновского сельского поселения технического задания, разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в Администрации для проверки.

После проверки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. орган по регулированию тарифов готовит предложение о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей  (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации).

Проекты инвестиционных программ и расчеты направляются в Администрацию, которая  утверждает  инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционных программ Администрация устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги.

После установления Администрацией вышеуказанных тарифов и надбавок, Администрация заключает с организациями коммунального комплекса договора, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организация контроля  за  исполнением Программы:

руководитель Программы -  Глава Администрации  Самовецкого сельского поселения;

Исполнители основных мероприятий Программы:

Администрации Самовецкого сельского поселения;

Контроль  за  реализацией  программы осуществляют: руководитель Программы и ответственный за разработку програмы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализации Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизациию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией  Самовецкого сельского поселения в целях обеспечения водоснабжения, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и своевременному принятию решений о развитии   систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащий перечень экономических и иных показателей, применяемых Администрацией Самовецкого сельского поселения для анализа информации о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Самовецкого сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Самовецкого сельского поселения.

Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения ;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%;

- снижение уровня потерь воды

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории Самовецкого сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды Самовецкого  сельского поселения .